Пояснительная записка к паспорту программы модернизации здравоохранения Алтайского края на 2011-2012 годы по разделу

«Внедрение современных информационных систем в здравоохранение края»

# Паспорт Программы МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

# АЛТАЙСКОГО КРАЯ

| Наименование программы | Программа модернизации здравоохранения Алтайского края на 2011-2012 годы раздел «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от «29»ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» |
| Срок реализации программы | 2011-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Наименование задачи ВСЕГО в т.ч. средства (в тыс. рублей) ФФОМС Консолидированного бюджета субъекта РФ ТФОМС 2011 год 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 171146,3 157860,3 13286,0 0 2012 год 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 174088,3 161588,3 12500,0 0 |

# Основные показатели реализации программы модернизации здравоохранения Алтайского края

# по разделу «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2009 г. (по состоянию на 01.01.2010) | Целевые значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. (по состоянию на 01.01.2011) | 2011 г. (по состоянию на 01.01.2012) | 2012 г. (по состоянию на 01.01.2013) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |
| 2.13. | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 |
| 2.14. | Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | % | 4,50 | 6,00 | 12,56 | 100,0 |
| 2.15. | Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

Состояние информационной системы

В настоящее время информационная система здравоохранения края базируется на программно-технических средствах Алтайского краевого МИАЦ (АКМИАЦ). На одном физическом сервере АКМИАЦ под управлением системы виртуализации VMWare ESXi работают 8 виртуальных серверов: файловый сервер, контроллер домена, сервер баз данных, почтовый сервер, сервер для обмена мгновенными сообщениями, а так же кластер из 3-х Web-серверов.

Доступ к серверам АКМИАЦ возможен через корпоративную сеть передачи данных (КСПД) или Интернет. КСПД построена на базе регионального сегмента сети Интернет с негарантированной полосой пропускания 256Кб/сек и выше, к которой подключены все центральные районные больницы (60) и 17 краевых ЛПУ. Здание АКМИАЦ и Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности  подключено через два оптических канала связи к двум провайдерам Интернет по безлимитному тарифу на скорости 5 Мбит/сек. Все сотрудники профильных структурных подразделений обеспечены средствами вычислительной техники и широкополосным доступом к сети Интернет.

С конца 2009г. на сервере АКМИАЦ работает система сбора статистической отчетности «БАРС.Web-Своды» (разработчик — компания «Барс Груп» г.Казань). К данной системе подключено 168 учреждений, всего 268 пользователей. Большая часть пользователей работает в данной системе с помощью веб-браузера через КСПД или Интернет. Специалисты АКМИАЦ и Главного управления используют win-клиент с более широкими возможностями для контроля за ходом сдачи отчетности и анализа полученных данных. С помощью системы «БАРС.Web-Своды» выполняется сбор данных годовой статистической отчетности и, а так же оперативные данные в виде мониторингов заболеваемости (общая и первичная заболеваемость в соответствии с ф№12) и основных показателей работы ЛПУ края. Использование данной системы позволило существенно снизить трудоемкость и повысить оперативность сбора статистических данных.

Для обеспечения персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, а также общей, госпитальной заболеваемости и временной нетрудоспособности во всех ЛПУ используются разработанные в крае медицинские информационные системы «Поликлиника» и «Стационар». Данные информационные системы работают под управлением МS DOS и обеспечивают ведение электронных медицинских карт на минимальном уровне и формирование реестров для представления в ТФОМС.

Для анализа и оценки показателей здоровья населения края на основе персональных данных во всех ЛПУ края используются разработанные в АКМИАЦ информационная система «Смертность» и автоматизированные медицинские регистры по ведущим нозологиям (гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, инфаркт миокарда и ОКН, сахарный диабет). Данные информационные системы разработаны для операционной системы МS DOS.

С 2003 г. в крае сформирована и функционирует региональная теле-медицинская сеть. В основу территориального формирования сети положен принцип медико-географических зонирования, в соответствии с которым телемедицинские пункты развернуты на базе многопрофильных больниц в центрах медицинских округов. Разработаны и утверждены приказом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности регламент проведения телеконсультаций в телемедицинской сети Алтайского края и положения об отделах телемедицинских технологий в государственных и муниципальных ЛПУ. Техническую поддержку функционирования сети обеспечивает АКМИАЦ.

Телемедицинская сеть края включает в себя 4 сервера и 26 телемедицинских станций в различных медицинских учреждениях:

- 14 телемедицинских станций врачей-консультантов, функционирующих в ведущих ЛПУ края (территориально расположенных в г. Барнауле: краевой перинатальный центр (2 станции), краевая клиническая больница (7 станций), диагностический центр (3 станции), краевая клиническая детская больница, краевой кардиологический диспансер (по 1 станции);

- 12 телемедицинских станций врачей-консультируемых в муниципальных и государственных ЛПУ края: г. Бийск (3 станции), Рубцовск (2), Алейская ЦРБ, Заринская ГБ, Славгородская ЦРБ, Локтевская ЦРБ, ЦРБ г. Камень-на-Оби, Мамонтовская ЦРБ, Родинская ЦРБ.

Ядром телемедицинской сети является, разработанный в крае, программно-аппаратный комплекс «Региональная система телемедицины» (РСТ). Комплекс РСТ служит универсальным инструментом для дистанционной диагностики различных видов патологий в режиме off-line, с возможностью передачи клинических данных и различных медицинских изображений. В техническом отношении РСТ представляет собой пакет взаимосвязанных программ, работающих по технологии «Клиент-сервер» и Web. Данные на клиентских компьютерах хранятся и обрабатываются с использованием СУБД Firebird. Все данные аккумулируются и хранятся на центральном сервере в среде СУБД Oracle. Обмен информацией с центральным сервером осуществляется с использованием методов и протоколов передачи электронной почты. В настоящее время разрабатывается модуль передачи и обработки данных с иcпользованием протокола http.

Консультант в предлагаемой системе работает либо в режиме of-line, со своего локального компьютера через установленный «АРМ консультанта-консультируемого», либо в режиме реального времени через Web-сервер, после получения авторизованного доступа.

Телемедицинские технологии используются в крае по 3 основным направлениям: телеконсультирование, телеобучение, проведение управленческих мероприятий.

Дистанционное консультирование, основанное на современных технологиях получения и передачи медицинских изображений, используется по профилям:

- телеакушерство (диагностика врожденных аномалий развития плода, оценка фетоплацентарного комплекса беременных на разных сроках беременности с трехкратным УЗИ-скринингом, теледиагностика экстрагенитальной патологии, телемониторинг беременных, экспертная оценка ведения беременных (телеаудит);

- телеконсультирование данных УЗИ при различной патологии;

- телерентгенология (консультирование и второе чтение флюорограмм специалистами краевых ЛПУ);

- телеморфология (консультирование цитоморфологических исследований);

- теледерматология (консультации пациентов с заболеваниями кожи).

Всего с 2005 г. в режиме of-line проведено более 5,5 тысяч консультаций с передачей различных медицинских изображений: данные УЗИ, КТ, флюорограммы, снимки пораженных участков кожи. Наиболее широко дистанционное консультирование используется в акушерстве, рентгенологии, кардиологии, педиатрии, патоморфологии и дерматологии.

В акушерстве, на основе разработанного в крае программного обеспечения «Автоматизированный регистр беременных», ведется дистанционная комплексная оценка фетоплацентарного комплекса беременных с трехкратным УЗИ-скринингом и телемониторинг женщин с проблемной беременностью, а так же теледиагностика экстрагенитальной патологии и экспертная оценка ведения беременных.

По разработанным экспертами клиническим и УЗИ-критериям и заключению высококвалифицированных специалистов-консультантов краевого перинатального центра (КПЦ) врачи ЦРБ производят отбор женщин с возможной проблемной беременностью. Консультанты КПЦ уточняют диагноз, проводят коррекцию лечения беременных, определяют периодичность их наблюдения, место и способ родоразрешения. Дистанционно, без поездки беременной в краевой центр (г.Барнаул), устанавливается диагноз аномалии развития плода в случаях, сложных для диагностики специалистами ЦРБ. Таким образом, осуществляется телемониторинг беременных, целью которого является предупреждение развития опасности осложнения беременности и рождения ребенка с фатальными пороками развития.

При этом косвенно происходит процесс телеобучения, как результат постоянного общения специалистов села с высококвалифицированными специалистами КПЦ. Теледиагностика и телемониторинг позволяет специалистам решать проблемы здоровья беременной и плода в конкретном случае (на индивидуальном уровне). В процессе эксплуатации информационной системы формируется персонифицированная база клинических и УЗИ данных беременных края. Анализ и обобщение информации, содержащейся в данной базе, позволяет специалистам-экспертам разрабатывать меры по предотвращению отклонений от акушерских технологий на уровне края (на популяционном уровне).

До недавнего времени, в связи с негарантированной полосой пропускания данных в корпоративной сети на уровне сельских районов, видеоконференцсвязь использовалась в основном для телеобучения и проведения мероприятий управленческого характера. В период 2008-2009 гг. проведен сертификационный дистанционный цикл постдипломной подготовки с использованием элементов дистанционного обучения «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии с курсом дистанционной эхокардиографиии плода» для врачей акушеров-гинекологов (Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова). Проводятся тематические телелекции для врачей различных клинических специальностей.

В целях повышения эффективности управления и снижения расходов на проведение управленческих мероприятий в режиме видеоконференций проводятся коллегии и совещания Главного управления (проведено 5 коллегий) с дистанционным участием врачей 3-х наиболее удаленных медико-географических округов.

В настоящее время спектр использования видеоконференцсвязи расширяется в первую очередь в лучевой диагностике (флюорография) для консультации сложных диагностических случаев.

Перспективы дальнейшего внедрения телемедицины в крае, связаны с развитием врачебно-диспетчерской службы (ВДС), которая обеспечивает предварительное дистанционное консультирование сельских пациентов в краевых специализированных медицинских учреждениях. Функционирование ВДС основывается на распоряжении Администрации Алтайского края. Приказом Главного управления утвержден технический регламент ее работы.

Для осуществления автоматизированной дистанционной (через Интернет) записи на консультативный прием (обследование) пациентов муниципальных ЛПУ в краевые ЛПУ, используется специальное модульное программное обеспечение, разработанное АКМИАЦ. В муниципальных ЛПУ, работающих по автоматизированной дистанционной записи на консультативный прием, установлена клиентская часть ВДС. Инсталляция программного обеспечения, проведение пуско-наладочных мероприятий и техническое администрирование информационной системы автоматизированной дистанционной записи (с выдачей права доступа к DICOM-серверу) осуществляется специалистами АКМИАЦ после согласования с руководителем ВДС края.

Система предварительной записи внедрена в поликлиниках всех 60 ЦРБ, что позволяет производить дистанционную регистрацию пациентов на консультативные приемы в 7 ведущих краевых ЛПУ: краевая клиническая больница, краевая клиническая детская больница, краевая офтальмологическая больница, краевой онкологический диспансер, краевой кардиологический диспансер, краевой перинатальный центр, диагностический центр Алтайского края. В 2010 г. до 90% пациентов ЦРБ (более 140 тыс. чел.) для предварительной записи на прием в краевые учреждения использовали Интернет.

По состоянию на 01.01.2011г. в ЛПУ края используется 3873 персональных компьютера (в том числе 184 мобильных) и 107 серверов. На рабочих местах врачей установлено 1645 компьютеров. Большая часть ЛПУ (168) имеют доступ в сеть «Интернет» в основном с негарантированной полосой пропускания от 256 Кб/сек. и выше. Из числа ЛПУ, участвующих в системе ОМС, к сети «Интернет» подключены все учреждения, кроме участковых больниц и амбулаторий.

В КГУЗ «Диагностический центр Алтайского края» (ДЦАК) с 1993г. ведутся электронные амбулаторные карты на всех пациентов и реализован полный внутренний электронный медицинский документооборот.

Автоматизированные системы бухгалтерского учета используются во всех ЛПУ края. Для автоматизации сбора и анализа данных о сотрудниках медицинских учреждений во всех ЛПУ внедрена разработанная в АКМИАЦ система «Кадры». С помощью подсистемы экспорта-импорта необходимая информация из региональной базы данных выгружается и передается в федеральную систему «Регистр медицинских работников».

В сети «Интернет» здравоохранение края представлено официальным сайтом http://zdravalt.ru/. Собственные сайты имеют 145 ЛПУ.

IV. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение края

Мероприятия по внедрению современных информационных систем в медицинских учреждениях Алтайского края разработаны на основании «Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», утвержденной Минздравсоцразвития РФ 28.04.2011г., с учетом особенностей региональной системы здравоохранения и приоритетах ее развития, определенных программой модернизации. Спецификации на используемые технические и программные средства приведены в приложении.

В целях достижения наибольшего эффекта в части внедрения информационных систем в здравоохранении края финансовые ресурсы программы предполагается сосредоточить на 3-х основных направлениях.

- Создание полноценной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения края, обеспечивающей всем субъектами обязательного медицинского страхования и медицинскими организациями, не входящими в систему ОМС Алтайского края, возможности:

- информационного взаимодействия между данными субъектами;

- использования подсистем, создаваемых на региональном и федеральном уровне единой государственной информационной системы.

Каждое учреждение здравоохранения Алтайского края будет обеспечено постоянным основным каналом связи с использованием виртуальной частной сети и решены вопросы резервирования канала связи.

- Дооснащение ЛПУ края компьютерной техникой и лицензионным системным программным обеспечением в количестве, необходимом для использования в каждом ЛПУ прикладных транзакционных и управленческих региональных и федеральных информационных систем. При приобретении персональных компьютеров (ПК) общесистемное и базовое прикладное программное обеспечение, установленное на ПК, приобретаемое за счет средств субсидий ФФОМС, должно распространяться под свободной лицензией.

- Внедрение системы записи пациентов на обслуживание, управление занятостью ресурсов и распределение потоков пациентов во всех лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. Внедрение полнофункциональной медицинской информационной системы во всех ЛПУ.

Локальные вычислительные сети и КСПД

Реализацию первого направления предполагается осуществить за счет решения следующих задач:

- коренной реинженеринг корпоративной сети передачи данных (КСПД) в соответствии с Методическими рекомендациям Минздравсоцразвития РФ и подключение к ней 142 ЛПУ, работающих в системе ОМС и 5 ЛПУ, финансируемых из краевого бюджета;

- создание из фрагментов единых локальных вычислительных сетей (ЛВС), объединяющих все компьютеры учреждения в 142 ЛПУ, работающих в системе ОМС и 5 ЛПУ, финансируемых из краевого бюджета;

- использования регионального центра обработки данных (ЦОД) на имеющейся технической базе АКМИАЦ.

Таким образом, в 2011-2012 гг. первоочередные усилия и средства будут направлены на создание в ЛПУ локальных вычислительных сетей и подключении их к корпоративной сети передачи данных.

В 147 ЛПУ (71 городских, 16 краевых и 60 ЦРБ) будут созданы единые локальные вычислительные сети, объединяющие все рабочие места во всех зданиях медицинского учреждения. Через высокоскоростные шифрованные каналы связи ЛВС в целом или отдельные сегменты ЛВС каждого ЛПУ будут включены в КСПД. Близлежащие здания ЛПУ (сегменты ЛВС) будут объединены в единую сеть с помощью оптических каналов связи. Здания ЛПУ (сегменты ЛВС), находящиеся на значительном удалении друг от друга, будут подключены как отдельные узлы КСПД. Окончательное решение о способе подключения сегментов ЛВС к КСПД («последняя миля»), будет принято на этапе разработки рабочей документации.

Независимо от способа подключения сегмента ЛВС к КСПД с каждого АРМ медицинского работника будет обеспечен защищенный доступ к информационным ресурсам регионального и федерального ЦОД. В общей сложности будет создано 10 833 порта СКС (структурированной кабельной системы) и 19 032 порта активного сетевого оборудования. Средняя стоимость создания одного порта СКС составит 10,2 тыс. руб., одного порта активного сетевого оборудования – 0,42 тыс. руб. Общая стоимость затрат на создание ЛВС составит 118 400,8 тыс. руб., в том числе 116 768,3 тыс. руб. за счет средств ФФОМС и 1 632,5 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета.

КСПД, созданная в результате реализации мероприятий программы, будет соответствовать следующим характеристикам:

- унифицированная структура взаимодействия подразделений сети (ПС) разного уровня через двух региональных операторов;

- типовые решения построения архитектуры для периферийной части сети в ПС;

- единые решения по информационной безопасности (ИБ);

- масштабируемость;

- надежность и высокая степень доступности;

- высокий уровень управляемости;

- удобство и простота в обслуживании.

Логическая структура КСПД будет представлять собой изолированную виртуальную частную сеть, объединяющую все ЛПУ края, региональный информационный ресурс (РИР) и федеральный информационный ресурс (ФИР). Для построения сети будут использованы высокопроизводительные маршрутизаторы, коммутаторы и каналы связи в соответствии с методическими рекомендациями Минсоцздравразвития РФ.

Описание проекта КСПД в Техническом проекте, спецификации программно-технических средств приведены в приложении. Общая стоимость затрат на развитие КСПД составляет 73 057,07 тыс. руб., в том числе 71 291,79 тыс. руб. за счет средств ФФОМС и 1 765,28 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета.

Для администрирования и управления КСПД и системами РИР будет использована имеющаяся в АКМИАЦ «Система Управления и Эксплуатации» (СУЭ), состоящая из двух модулей - подсистемы управления и подсистемы мониторинга.

Подсистема управления решает задачи:

- сбора инвентаризационной информации об АРМ и серверах (аппаратное обеспечение, настройки систем, данные об установленных приложениях);

- сбора информации об используемых лицензиях на программное обеспечение;

- отслеживания использования программного обеспечения;

- удаленной поддержки пользователей;

- автоматизации процедур установки рабочих станций и серверов;

- отслеживания соответствия конфигураций аппаратного и программного обеспечения предопределенным стандартам.

Подсистема мониторинга решает задачи:

- оперативного отслеживания сбоев в эксплуатируемых системах;

- отслеживания подозрительных ситуаций или настроек систем, которые в будущем могут привести к сбоям (проактивный мониторинг);

- сбора статистической информации о параметрах функционирования систем для оценки трендов (в том числе для планирования мощностей и выявления кандидатов на виртуализацию);

- сбора событий безопасности для последующего анализа и выявления потенциально опасных действий;

- автоматической реакции на сбои с целью оперативного решения проблемы без привлечения администраторов.

Использование СУЭ позволит сконцентрировать основные процессы по управлению и мониторингу в региональном центре. Таким образом, будет решена проблема отсутствия квалифицированных ИТ-специалистов в ЛПУ (особенно в сельской местности), а также минимизированы затраты по управлению краевой ИТ-инфраструктурой.

До ввода в эксплуатацию федеральных коммуникационных сервисов на ресурсах регионального ЦОД, созданного за счет средств бюджета Алтайского края, для медицинских работников края реализованы почтовая система и корпоративный портал.

Общесистемные региональные сервисы реализуются с помощью системы Объединённых Коммуникаций (ОК) - единой платформы различных сервисов коммуникаций, таких как телефония, электронная и голосовая почта, сервис обмена мгновенными сообщениями, коллективной работы, аудио/видео конференции и т.д. Решения Объединенных коммуникаций уменьшают совокупную стоимость владения за счет наличия единой системы управления системами коммуникаций и, следовательно, упрощения обслуживания ИТ администраторами.

Внедрение системы ОК обеспечит электронный обмен документами между всеми учреждениями здравоохранения края, проведение медицинских теле-консультаций, селекторных совещаний. Система аудио-видео коммуникаций будет также использована в процессе обучения медицинских работников и в службе поддержки пользователей.

Из дополнительных преимуществ, которые даёт система Объединенных Коммуникаций, следует отметить:

- сокращение времени обработки запросов и принятия решений,

- сокращение расходов на командировки,

- сокращение издержек на управление за счёт высокой степени унификации доступа к компонентам системы.

Реализация федеральных общесистемных компонентов (каталог пользователей, электронная почта, проведение телемедицинских консультаций и консилиумов) позволит интегрировать региональную систему.

Дооснащение ЛПУ края компьютерной техникой и лицензионным системным программным обеспечением

Анализ состояния компьютерной техники в учреждениях здравоохранения края показал, что в настоящее время на рабочие места медицинских работников приходится менее половины всего парка компьютеров ЛПУ. При этом 33% используемых компьютеров морально и физически устарели и требуют замены. Расчетные потребности ЛПУ края для реализации первоочередных задач информатизации составляют 6076 рабочих мест медицинских работников.  В настоящее время на рабочих местах врачей используются 1645 компьютеров, пригодныx для работы с полнофункциональной МИС. Таким образом, ЛПУ края необходимо дооснастить 4431 автоматизированными рабочими местами (АРМ).

С учетом возможностей финансирования и приоритетов в 2011-2012гг. предполагается дополнительное приобретение в 142 ЛПУ края, работающих в системе ОМС, и 5 ЛПУ, работающих за счет финансирования из краевого бюджета, 1 876 АРМ:

- 441 полнофункциональных ПК  (426 за счет средств ФФОМС и 15 за счет краевого бюджета);

- 1435 бездисковых «тонких клиентов» за счет средств ФФОМС.

В АКМИАЦ за счет средств краевого бюджета приобретается 8 полнофункциональных ПК.

Тонкие клиенты будут использоваться на рабочих местах врачей для удаленного доступа к региональной медицинской информационной системе. Полнофункциональные ПК предназначены для администрации ЛПУ, статистиков, работников регистратуры, диагностических отделений и кадровой службы. Для администрации, статистиков и кадровиков   приобретается офисный пакет из расчета по 3 комплекта в каждое ЛПУ, работающее в системе ОМС, и 8 комплектов в АКМИАЦ за счет средств краевого бюджета. На остальных рабочих местах планируется использование свободно распространяемого офисного пакета OpenOffice.

Необходимым количеством вычислительной техники, снабженной средствами защиты информации (СЗИ) и подключенной к КСПД, будут оснащены регистратуры и отделы статистики в 147 ЛПУ. В 26 пилотных ЛПУ Бийского медико-географического округа (МГО) и краевом Перинатальном центре планируется оснащение не менее 80% рабочих мест врачей. Для защиты информации на полнофункциональных ПК планируется использовать сетевую версию программно-аппаратных средств защиты информации СЗИ.

Во все ЛПУ, работающие в системе ОМС, будут приобретены 142 устройства для считывания штрих кода с бумажных медицинских полисов и 142 устройства для считывания универсальных электронных карт (электронных полисов). Во все ЛПУ, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в системе ОМС, будут приобретены 136 информационных киосков (инфоматов) автоматизированной записи пациентов на прием к врачу и предоставления сведений о медицинском учреждении. Общая стоимость затрат на эти цели составляет 10 906 тыс. руб. за счет средств ФФОМС.

Для ЛПУ с суммарным количеством АРМ более 20 предусматривается установка корпоративного сервера, обеспечивающего функции:

- регистрации пользователей в сети (контроллер домена),

- управления системой защиты АРМ и серверов от несанкционированного доступа (сервер СЗИ),

- кэширующего сервера для PACS-системы.

Всего в 2011 г. планируется приобрести 147 серверов для 142 ЛПУ, работающих в системе ОМС (за счет средств ФФОМС), и 5 ЛПУ, финансируемых из краевого бюджета. Это обеспечит функционирование локальных вычислительных сетей в данных ЛПУ и эффективную работу центрального архива медицинских изображений, являющегося важнейшей составляющей регионального информационного ресурса.

Стоимость затрат на дооснащение ЛПУ техническими и программными средствами составляет 82 899,25тыс. руб., в том числе 81 742,18 тыс. руб. за счет средств ФФОМС и 1 157,07 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета.

Защита персональных данных

В соответствии с требованиями закона № 152-ФЗ «О персональных данных» предполагается выполнить мероприятия по защите персональных данных на уровне КСПД и всех ЛПУ. Все компьютеры, подключаемые к КСПД, будут приведены в соответствие с требованиями закона. В 2011-2012гг. планируется подключить к КСПД:

- в пилотных ЛПУ Бийского МГО и краевом Перинатальном центре – все имеющиеся рабочие места врачей (1040 АРМ);

- в остальных ЛПУ – рабочие места регистраторов и статистиков (335 АРМ).

Стоимость затрат на защиту персональных данных составляет 23 772,83 тыс. руб., в том числе 23 000,84 тыс. руб. за счет средств ФФОМС и 771,99 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета..

Телемедицинские консультации

Существующая в настоящее время региональная телемедицинская сеть обеспечивает, в основном, проведение отложенных консультаций (в режиме off-line).

Планируемая к внедрению в корпоративной сети система Объединённых Коммуникаций предоставляет необходимую и достаточную платформу для использования в работе врачей телемедицинских консультаций на основе видеоконференцсвязи. Типовая комплектация компьютеров, которыми оснащаются ЛПУ, включает в себя необходимое для этого оборудование (колонки, видеокамера). По мере готовности федеральной системы телемедицинских консультаций и консилиумов будут выполнены работы по интеграции этих систем.

Дальнейшее развитие телемедицинских сервисов предполагается в части разработки (за счет средств регионального бюджета) уникального программного обеспечения, сочетающего в себе экспертные системы и системы поддержки принятия врачебного решения. Примером такой программы, реализуемой в крае, является система автоматизированного мониторинга беременных.

Существенным фактором, способствующим развитию телемедицины в системе здравоохранения края, является планируемое поэтапное формирование центрального архива медицинских изображений с возможностью удаленного доступа.

Использование системы видеоконференцсвязи обеспечит возможность регулярного планового проведения оперативных врачебных конференций (телерапортов) главных специалистов Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности со специалистами межрайонных специализированных отделений. Во время телерапорта консультируются сложные больные и решаются организационные вопросы. Проведение телерапортов апробировано в пилотных медицинских округах, доказана их высокая медицинская и организационная эффективность. Планируется приобретение 1 серверной лицензии (для регионального центра) и 441 клиентской лицензии из расчета по 3 лицензии в 147 ЛПУ (142 ЛПУ, работающих в системе ОМС, и 5 ЛПУ, работающих за счет средств краевого бюджета).

Расчет затрат на развитие региональной системы телемедицинских консультаций составляет 7 138,07 тыс. руб., в том числе 1 108,85 тыс. руб. за счет средств ФФОМС и 6 029,22 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета.

Внедрение медицинских информационных систем

С 2011гг. планируется приступить к созданию региональной медицинской информационной системы на единой программной платформе с постепенной реализацией на ней всего необходимого функционала.

В течение 2011-2012 гг. планируется внедрение во всех ЛПУ края медицинской информационной системы в соответствии с минимальными функциональными требованиями к региональным прикладным системам:

- запись пациентов на обслуживание с помощью электронной регистратуры, управление занятостью ресурсов и распределение потоков пациентов в лечебно-профилактическом учреждении;

- регистрация и учет обслуживаемых граждан;

- ведение персонифицированного учета оказанной медицинской помощи;

- управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь;

- анализ деятельности и формирование отчетности;

- интеграция с федеральной медицинской информационной системой;

- интеграция с инфраструктурой «Электронного правительства» в целях оказания  государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения.

Во всех 136 ЛПУ, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, будет реализована автоматизированная регистратура, обеспечивающая возможность записи в электронном виде через Интернет или информационный киоск (инфомат). Медицинские работники и сами пациенты (в пределах предоставляемых им прав) смогут получить быстрый доступ к информации о предоставляемых ЛПУ медицинских услугах, графику работы учреждения, отдельных кабинетов и врачей, а также выполнять автоматизированную запись на прием к врачу, диагностические и лабораторные кабинеты.

Полнофункциональная медицинская информационная система будет внедрена в пилотной группе из 27 ЛПУ, включающей 13 ЦРБ, 10 городских ЛПУ, 3 краевых ЛПУ Бийского МГО и краевой Перинатальный центр:

МУЗ Белокурихинская центральная городская больница;

МУЗ Бийская городская больница №3;

МУЗ Городская больница №4 г.Бийск;

МУЗ Городская больница №5 г.Бийск;

МУЗ Городская больница №2 г.Бийск;

МУЗ Городская детская больница г.Бийск;

МУЗ Городская поликлиника № 6 г.Бийск;

МУЗ Детская городская поликлиника №2 г.Бийск;

МУЗ Первая городская больница г.Бийск;

МУЗ Центральная городская больница г.Бийск;

МУЗ Алтайская ЦРБ;

МУЗ Бийская ЦРБ;

МУЗ Быстро-Истокская ЦРБ;

МУЗ ЦРБ Ельцовского района;

МУЗ Зональная ЦРБ;

МУЗ Калманская ЦРБ;

МУЗ Красногорская ЦРБ;

МУЗ Петропавловская ЦРБ;

МУЗ Смоленская ЦРБ;

МУЗ Советская ЦРБ;

МУЗ Солонешенская ЦРБ;

МУЗ ЦРБ Солтонского района;

МУЗ Целинная ЦРБ;

ГУЗ Консультативно-диагностический центр г.Бийск;

ГУЗ Онкологический диспансер г.Бийск;

КГУЗ Кожно-венерологический диспансер г.Бийск;

КГУЗ Перинатальный (клинический) центр Алтайского края.

В Бийском МГО представлены все основные типы медицинских учреждений, что позволяет использовать данный округ как модель для отработки решений и их последующего внедрения во все учреждения здравоохранение края.

ЛПУ, входящие в состав Бийского МГО, обеспечивают медицинское обслуживание более 434 тыс. граждан (18% от общей численности населения края), в том числе 200,9 тыс. сельских жителей (19,2% всего сельского населения края). В медицинских учреждениях Бийского МГО в соответствии с постановлением Администрации края развернуто 27 специализированных отделений, выполняющих функции межрайонных. Специализированная медицинская помощь в данных отделениях оказывается по большинству профилей, определенных в программе в качестве приоритетных нозологий (кардиологический, онкологический, травматологический, акушерский, эндокринологический и др.).

Кроме того, в центре БМГО, г.Бийске, сложился ряд объективных и субъективных условий, в наибольшей степени способствующих внедрению информационных систем в здравоохранении города. В г.Бийске функционирует муниципальная оптоволоконная телекоммуникационная сеть, к которой подключены все городские ЛПУ. Значительная часть медицинских учреждений 
г. Бийска, а так же городская больница г. Белокурихи, входящая в состав Бийского МГО, имеют достаточную стартовую материально-техническую базу для проведения информатизации и опыт внедрения информационных систем. Статус наукограда позволил сконцентрировать в г. Бийске значительное число IT-специалистов, которые могут быть привлечены к информатизации не только городских, но сельских ЛПУ, входящих в состав Бийского МГО. К субъективным условиям можно отнести активное желание руководства муниципального здравоохранения, главных врачей и медицинских работников ЛПУ к участию во внедрении информационных систем, а так же готовность администрации города оказывать содействии в проведении мероприятий по информатизации здравоохранения.

В пилотных ЛПУ полнофункциональная МИС дополнительно к функциональности базового уровня обеспечит автоматизацию:

- ведения электронных медицинских карт пациентов;

- деятельности приемного отделения стационара;

- учета временной нетрудоспособности;

- управления коечным фондом.

Для повышения качества диагностики и лечения пациентов за счет оптимизации работы с результатами диагностических исследований в 2012г. предусмотрено внедрение PACS-системы - Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ) с подключением к нему пилотных 26 ЛПУ Бийского МГО, а также 6 ведущих краевых медицинских центров:

ГУЗ Краевая клиническая больница;

КГУЗ Алтайская краевая клиническая детская больница;

КГУЗ Диагностический центр Алтайского края;

ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер;

КГУЗ Алтайский краевой кардиологический диспансер;

КГУЗ Перинатальный (клинический) центр Алтайского края.

Основой ЦАМИ является единое централизованное хранилище медицинских изображений, полученных с диагностических аппаратов подключенных ЛПУ региона. Система позволит осуществлять всеми участниками лечебно-диагностического процесса оперативный обмен радиологическими изображениями и другой медицинской информацией с помощью индустриального стандарта DICOM.

Благодаря централизованной архитектуре решения с применением Web-технологий станет возможным быстрый и массовый перевод ЛПУ региона в единое информационное пространство региона с беспленочным режимом работы.

ЦАМИ позволит осуществлять следующие функции:

- регистрацию исследования;

- доступ к данным пациента непосредственно с консоли диагностического аппарата;

- передачу изображения с аппарата диагностики в ЦАМИ;

- автоматический поиск пациента по реквизитам исследования;

- просмотр и обработку диагностических изображений пациента;

- доступ администратора к истории просмотров изображений;

- запись результатов исследований на оптический носитель;

- консультации с центром компетенции.

В целях повышения качества и ускорения процесса лечения в системе предусматривается возможность проводить удаленное консультирование врача-диагноста с необходимым специалистом. В случае, если врач-диагност не может самостоятельно дать медицинское заключение по конкретному случаю, либо хочет дополнительно проконсультироваться относительно исследования, интерфейс системы предоставит ему возможность оформить заявку на консультацию и получить оперативный ответ.

Полнофункциональная МИС и ЦАМИ разворачиваются на инфраструктуре регионального ЦОД, создаваемого за счет средств краевого бюджета. Информационные сервисы предоставляются учреждениям через КСПД с помощью тонких (web) клиентов по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Установка и инсталляция аппаратно-программных средств регионального ЦОД выполняется сотрудниками АКМИАЦ в рамках их функциональных обязанностей и не потребует дополнительных ассигнований. Для оперативного начала работ в 2011г. использование регионального ЦОД является наиболее рациональным. В дальнейшем часть сервисов (например, МИС) может быть перенесена в создаваемый федеральный ЦОД Минздравсоцразвития РФ (после его запуска в эксплуатацию и решения всех технических и организационных вопросов).

Внедрение МИС с базовой функциональностью в 142 ЛПУ, работающих в системе ОМС, планируется за счет средств ФФОМС. В 27 пилотных ЛПУ Бийского МГО внедрение МИС с базовой функциональностью будет выполнено в 2011г., в остальных ЛПУ – в 2012г. Приобретение и внедрение ЦАМИ в пилотных ЛПУ будет выполнено в 2012г. за счет средств краевого бюджета. Затраты на внедрение медицинских информационных систем составляют 29 324,48тыс. руб., в том числе 21 894,47 тыс. руб. за счет средств ФФОМС и 7 430,02 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета.

Мероприятия по внедрению информационных систем в учреждения и подразделения скорой медицинской помощи не планируются в данной программе, поскольку в настоящее время ведется разработка ведомственной целевой программы «Развитие скорой медицинской помощи в Алтайском крае на 2012-2014 годы» содержащей в себе раздел «Информатизация службы скорой помощи» с финансированием из краевого бюджета.

Программное обеспечение для бухгалтерского и кадрового учета

Во всех медицинских учреждениях края используется автоматизированная бухгалтерская система, предназначенная  для  государственных учреждений. В 2012г. будет обеспечена ее интеграция с федеральными регистрами, в том числе с регистром медицинского персонала, паспортом медицинского учреждения, и паспортом региона.

Разработанная в АКМИАЦ и используемая в ЛПУ края программа «Кадры» будет доработана в части развития ее функциональных возможностей и разработки конверторов для обмена информацией с федеральным регистром медицинских работников и бухгалтерскими системами. Стоимость затрат на доработку составит 1000,00 тыс. руб. за счет средств ФФОМС.

Программное обеспечение для информационно-технологической поддержки органов управления

Все сотрудники профильных структурных подразделений Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности в настоящее время имеют компьютеры и широкополосное подключение к сети Интернет, что обеспечивает возможность использования ими всех подсистем, создаваемых на федеральном уровне, а также всех имеющихся и создаваемых систем регионального уровня.

Во всех ЛПУ края будет выполнены работы по внедрению федеральной  программы «Паспорт ЛПУ»: разработаны необходимые конверторы для автоматизированной передачи в федеральную систему данных из региональных программных систем, проведено обучение сотрудников ЛПУ. На эти цели планируется израсходовать из средств ФФОМС 1500,00 тыс. руб.

В региональном ЦОД в рамках создания «Паспорта региона» будет внедрена система бизнес-анализа (BI - Business intelligence), обеспечивающая следующие функции:

- моделирование ситуаций в системе здравоохранения края;

- подбор оптимальных показателей использования ресурсов;

- мониторинг ситуаций в системе здравоохранения в наглядном и понятном для управленца виде;

- конфигурирование индикаторов, которые автоматически информируют пользователей (в том числе по e-mail) при выходе ключевых значений за дозволенные пределы;

- представление данных с помощью Web-браузера в табличном, графическом и картографическом виде;

- построение интерактивных и картографических отчетов;

- выполнение отчетов по расписанию;

- массовая рассылка отчетов;

- импорт данных из программ-первоисточников.

В системе бизнес-анализа будут собираться, накапливаться и представляться в удобном для анализа виде основные параметры, характеризующие систему здравоохранения края. Внедрение данной системы позволит на более высоком уровне организовать поддержку сотрудников Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, АКМИАЦ и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения Алтайского края. Стоимость затрат на приобретение и внедрение системы бизнес-анализа составит 1 142,1 тыс. руб. за счет средств ФФОМС.

Для организации информационного обмена и интеграции с прикладными информационными системами, создаваемыми на федеральном уровне,  все сотрудники профильных структурных подразделений ТФОМС и Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности в настоящее время имеют компьютеры и широкополосный выход в сеть Интернет, что обеспечивает возможность использования ими всех систем регионального и федерального уровней. Дополнительных затрат на интеграцию региональных прикладных информационных систем с системами федерального уровня не планируется, все работы будут проводиться силами штатных специалистов.

Обслуживание и сопровождение технических и программных средств

Обслуживание и сопровождение технических и программных средств региональных информационных ресурсов (ЛВС, КСПД, МИС) будет выполняться сотрудниками АКМИАЦ с привлечением сторонних организаций с использованием системы аутсорсинга. На эти цели планируется израсходовать 7 000 тыс. руб. из средств регионального бюджета.

Заключение

Создание единой в системе ОМС края защищенной мульти-сервисной корпоративной сети передачи данных и организация минимально необходимого количества АРМов медицинских работников позволит реализовать первоочередные задачи информатизации края:

- автоматизировать процесс записи на прием к врачу (в электронном виде через Интернет или инфоматы) во всех 136 ЛПУ, ведущих амбулаторный прием;

- внедрить полнофункциональные медицинские системы, обеспечивающие ведение электронных медицинских карт пациентов в 27 ЛПУ, оказывающих как амбулаторную, так и стационарную медицинскую помощь;

- приступить к формированию регионального архива медицинских изображений;

- обеспечить возможность внедрения федеральной медицинской информационной системы (по мере ее разработки), позволяющей вести персонифицированный учет оказанных медицинских услуг и электронную медицинскую карту гражданина на базовом уровне, а также обмен телемедицинскими данными и электронный медицинский документооборот в 147 ЛПУ края;

- дальнейшее развитие используемой в ЛПУ края программы регистра медицинских работников с передачей данных в федеральный регистр медицинских работников;

- внедрение во всех ЛПУ федеральной системы паспортов ЛПУ и паспорта здравоохранения края;

- разработку интеграционного корпоративного портала с данными о системе здравоохранения Алтайского края (паспорт региона);

- дальнейшее развитие телемедицинских сервисов.

С учетом планируемого финансирования в 2011г. будут выполнены следующие работы:

1. Организовано 	подключение всех учреждений к КСПД по высокоскоростным защищенным каналам передачи данных, в том числе с использованием сети Интернет, для доступа к защищенной сети единой государственной информационной системы в здравоохранении.

2. Во все 142 ЛПУ, работающих в системе ОМС,  будет поставлена компьютерная техника, телекоммуникационное оборудование, средства информационной безопасности и общесистемное программное обеспечение.

3. В 42 ЛПУ будут созданы локальные сети.

4. Все медицинские учреждения будут обеспечены программным обеспечением для бухгалтерского и кадрового учета.

5. В 25 ЛПУ будут внедрены 30 телемедицинских станций автоматизированного мониторинга беременных.

6. Внедрена система мониторинга реализации программы модернизации здравоохранения субъекта РФ.

В 2012г. будут выполнены оставшиеся из запланированных в Программе работ:

1. В 5 ЛПУ, финансируемых из регионального бюджета, будет поставлена компьютерная техника, телекоммуникационное оборудование, средства информационной безопасности и общесистемное программное обеспечение.

2. В 105 ЛПУ будут созданы локальные сети.

3. Внедрена в опытную эксплуатацию региональная медицинская информационная система. На базе региональной МИС внедрена система электронного медицинского документооборота, в том числе для осуществления статистического наблюдения.

4. В соответствии с требованиями, спецификациями и техническими условиями информационного обмена реализована интеграция региональной МИС, бухгалтерской и кадровой системы с соответствующими федеральными прикладными системами, разработанными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Организован информационный обмен между региональным информационным ресурсом и федеральным информационным ресурсом, органом управления здравоохранением субъекта РФ, ТФОМС и другими участниками системы ОМС.

5. Во всех ЛПУ, подключенных к КСПД, внедрены федеральные компоненты Системы, имеющих собственный пользовательский интерфейс.

6. Во всех ЛПУ края внедрена запись к врачу в электронном виде, включая выдачу направлений на прием врача-специалиста, диагностические исследования и госпитализацию, а также мониторинг сроков ожидания плановой медицинской помощи.

7. В 147 ЛПУ будет внедрена система видеоконференцсвязи. В 25 ЛПУ будут внедрены 30 телемедицинских станций автоматизированного мониторинга беременных.

К концу 2012 года будет выполнено:

I) в интересах 50% сотрудников профильных структурных подразделений ОУЗ и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, будет обеспечена возможность использования следующих подсистем, создаваемых на федеральном уровне Системы, в том числе:

- паспорта медицинской организации;

- регистра медицинского оборудования и медицинской техники;

- регистра медицинского и фармацевтического персонала;

- мониторинга реализации программ в здравоохранении;

- обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;

- ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан.

II) в интересах не менее чем 50% сотрудников профильных структурных подразделений ОУЗ, ТФОМС и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, будет обеспечена возможность использования следующих подсистем, создаваемых на региональном уровне Системы, в том числе:

- управления кадрами ОУЗ, ТФОМС;

- управления материально-техническим обеспечением и основными средствами ОУЗ, ТФОМС;

- управления финансами ОУЗ;

- организации закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ОУЗ, ТФОМС;

- электронного документооборота ОУЗ, ТФОМС.

III) в каждом медицинском учреждении будет обеспечена возможность осуществления в электронном виде следующих функций:

- ведение персонифицированного учета оказанной медицинской помощи;

- управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (для учреждений, участвующих в ОМС);

- анализ деятельности и формирование отчетности;

- учет административно-хозяйственной деятельности;

- электронная регистратура, запись на прием к врачу, выдача направлений.

IV)  в каждом учреждении здравоохранения будет обеспечено наличие:

- необходимого количества АРМ (персональных компьютеров) с учетом минимальных функциональных требований к их информационно-технологическому обеспечению.

- необходимого количества АРМ для доступа к системе, обеспечивающей проведение телемедицинских консультаций и консилиумов, создаваемой на федеральном уровне, с учетом технических требований, разрабатываемых Минздравсоцразвития России.

- наличие не менее одного локального печатающего устройства на два АРМ, в том числе как минимум одного многофункционального устройства, обеспечивающего возможность печати и сканирования документов.

Порядок выполнения работ по внедрению современных информационных систем в медицинских учреждениях Алтайского края

В соответствии с рекомендациями «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы информатизации при реализации программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации» Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Федерального Собрания Российской Федерации от 07.04. 2011 г. в крае проведен ряд организационных мероприятий.

Приказом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности на Краевое государственное учреждение здравоохранения Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр (КГУЗ АКМИАЦ) возложено выполнение функций заказчика работ по созданию информационной системы здравоохранения Алтайского края, («Единая служба заказчика»), предусмотренных в направлении «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» программы модернизации здравоохранения Алтайского края на 2011-2012 годы. Получателями средств на реализацию программы являются 147 ЛПУ края, в том числе 142 ЛПУ, работающее в системе ОМС, и 5 ЛПУ, работающих за счет финансирования из краевого бюджета.

Под руководством АКМИАЦ проведены обследование и анализ уровня информационно-технической оснащенности, использования медицинских информационных систем и наличия доступа к сети Интернет медицинских учреждений края. На основании данных, полученных в результате обследования, разработано техническое задание и выполнены работы по созданию технического проекта информатизации медицинских учреждений Алтайского края. В техническом проекте определена общая архитектура «Информационной системы» и ее компонентов, технические решения по используемому программному и информационному обеспечению, средств вычислительной и телекоммуникационной техники, инженерной инфраструктуре. Разработаны детальные спецификации на программно-технические комплексы, поставляемые в учреждения здравоохранения. По заявке АКМИАЦ ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» выполнил экспертизу технического проекта и дал положительное заключение.

На основании технического проекта и с учетом выделенных краю финансовых ресурсов разработан данный раздел «Программы модернизации здравоохранения Алтайского края на 2011-2012 годы».

В настоящее время АКМИАЦ ведется подготовка технических заданий на проведение конкурсов на выполнение работ и поставку техники в учреждения здравоохранения в соответствии с сетевым графиком программы модернизации здравоохранения Алтайского края на 2011-2012 годы.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий по направлению «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» составит 345 234,6 тыс. руб., из них 319 448,6 тыс. руб. за счет средств ФФОМС и 25 786,00 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Сумма затрат на информатизацию медицинских учреждений, оказывающих помощь детям и по родовспоможению составляет 96 368,12 тыс. руб. или 27,9% от общей суммы затрат, из них 87 983,79 тыс. руб. за счет средств ФФОМС и 8 384,34 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Таблица 1

Мероприятия по внедрению средств информатизации в 2011-2012 гг.

| № п.п. | Задачи, подзадачи и мероприятия | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено средств (тыс.руб.) | Предусмотрено средств (тыс.руб.) |
|  |  | ВСЕГО | в т.ч.средства | ВСЕГО | в т.ч.средства |
|  |  |  | ФФОМС | бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  | ФФОМС | бюджета субъекта РФ | ТФОМС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | 171 146,30 | 157 860,30 | 13 286,00 | 0,00 | 174 088,30 | 161 588,30 | 12 500,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. в ЛПУ, оказывающих помощь детям | 53 883,91 | 48 462,21 | 5 421,70 | 0,00 | 42 484,21 | 39 521,58 | 2 962,64 | 0,00 |
| 1 | Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота. | 171 146,30 | 157 860,30 | 13 286,00 | 0,00 | 157 486,77 | 157 967,42 | 12 500,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 163 743,45 | 153 457,45 | 10 286,00 | 0,00 | 154 484,96 | 145 014,18 | 9 470,78 | 0,00 |
| 1.1.1 | - создание локальных вычислительных сетей (ЛВС) | 27 301,55 | 25 669,14 | 1 632,41 | 0,00 | 91 099,23 | 91 099,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - создание корпоративной сети передачи данных (КСПД) | 21 060,88 | 19 295,60 | 1 765,28 | 0,00 | 51 996,19 | 51 996,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | - оснащение ЛПУ средствами вычислительной техники и общесистемным программным обеспечением | 71 433,36 | 70 601,34 | 832,02 | 0,000 | 559,89 | 234,83 | 325,06 | 0,000 |
| 1.1.4 | - средства защиты информации | 21 643,62 | 21 316,90 | 326,72 | 0,00 | 2 129,20 | 1 683,93 | 445,27 | 0,00 |
| 1.1.5 | - внедрение медицинских информационных систем (МИС) | 21 304,04 | 16 574,47 | 4 729,57 | 0,00 | 2 700,45 | 0,000 | 2 700,45 | 0,00 |
| 1.1.6 | - обслуживание и сопровождение технических и программных средств | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде | 3 294,00 | 3 294,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932,00 | 12 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - оснащение ЛПУ информационными киосками и считывателям УЭК | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 8 692,00 | 8 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - внедрение системы электронной записи на прием к врачу | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | 4 136,12 | 1 136,12 | 3 000,00 | 0,00 | 3 029,22 | 0,00 | 3 029,22 | 0,00 |
| 1.3.1 | - внедрение в ЛПУ системы видеоконференцсвязи | 1 136,12 | 1 136,12 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 29,22 | 0,00 |
| 1.3.2 | - внедрение телемедицинских станций | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,88 | 3 620,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,88 | 1 120,88 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Планируемые индикаторы внедрение современных информационных систем в здравоохранение Алтайского края

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевые значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. (по состоянию на 01.01.2010) | 2010 г. (по состоянию на 01.01.2011) | по состоянию на 01.01.2012 (прогноз) | по состоянию на 01.01.2013 (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 4.1. | Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения,осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет иинформацион-но-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государст-венных (муниципальных) учреждений здравоохранения | количество учреждений и доля (%) к общему количеству учреждений | 9 | 12 | 25 | 136 |
|  |  |  | 4,50 | 6,00 | 18,38 | 100,00 |
| 4.3. | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | количество (человек на 1 тыс. населения) и доля (%) от общей численности населения |  | 0 | 50 | 120 |
|  |  |  |  | 0,00 | 5,00 | 12,00 |
| 4.5. | Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, предоставляющих, посредством информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), информацию об оказываемых услугах, детальной схеме учреждения, графиках работы врачей, информацию о квалификации и опыте работы персонала, к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | количество учреждений и доля (%) к общему количеству учреждений |  |  | 27 | 136 |
|  |  |  |  |  | 13,85 | 69,74 |
| 4.9. | Наличие на специализированном сайте субъекта Российской Федерации следующей информации: | да - 1/ нет - 0 |  |  |  |  |
|  | 1) Перечень медицинских организаций с информацией о видах предоставляемых услуг, детальной схеме медицинской организации, графиках работы врачей, квалификации и опыте работа персонала; |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 2) Самые распространенные заболевания, методы их профилактики; |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 3) Пропаганда здорового образа жизни; |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 4) Рекомендации по профилактическим осмотрам, в зависимости от пола и возраста гражданина |  |  |  | 1 | 1 |
| 4.10. | Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, охваченных системой телемедицинских консультаций | количество учреждений и доля (%) к общему количеству учреждений | 32 | 32 | 70 | 100 |
|  |  |  | 16,00 | 16,00 | 35,90 | 51,28 |

| Таблица 3 |
| --- |
| Подключение ЛПУ к сети Интернет |
| № п.п. | Наименование ЛПУ | Состояние на начало 2011г. | Прогноз на конец 2012г. |
|  |  | Вид подключения | Вид подключения |
|  |  | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно |
| 1 | МУЗ "Алейская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | МУЗ "Гор. больница №1", г.Барнаула | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | МУЗ "Гор. больница №10", г.Барнаула | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | МУЗ "Гор. больница № 11", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |
| 5 | МУЗ "Гор. больница №12", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | МУЗ "Гор. больница № 3", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | МУЗ "Гор. больница №4", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | МУЗ “Гор. больница № 5”, г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | МУЗ "Гор. больница №6 , г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | МУЗ "Гор. больница № 8", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | МУЗ "Гор. больница №9", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | МУЗ "Гор. дет. инф. больница №2", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | МУЗ "Гор. поликлиника №1", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | МУЗ "Гор. поликлиника №10", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | МУЗ "Гор. поликлиника№11" г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | МУЗ "Гор. поликлиника № 12", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | МУЗ "Гор. поликлиника № 14", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | МУЗ "Гор. поликлиника № 2", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | МУЗ "Гор. поликлиника № 3", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | МУЗ "Гор. поликлиника № 4", г.Барнаула | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | МУЗ "Гор. поликлиника № 5", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | МУЗ "Гор. поликлиника № 7", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| № п.п. | Наименование ЛПУ | Состояние на начало 2011г. | Прогноз на конец 2012г. |
|  |  | Вид подключения | Вид подключения |
|  |  | dialup модем | xDSL-модем | радио Ethernet | оптоволокно | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно |
| 23 | МУЗ "Гор. поликлиника № 9", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | МУЗ "Детская стомат. поликлиника №1", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | МУЗ "Детская стомат. поликлиника №2", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | МУЗ "Гор. детская больница №1", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | МУЗ "Детская гор. больница №5", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | МУЗ "Детская гор. поликлиника №11", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | МУЗ "Детская гор. поликлиника №2", г.Барнаула | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | МУЗ "Гор. детская поликлиника № 6", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | МУЗ "Детская гор. поликлиника №7", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | МУЗ "Детская гор. поликлиника №8", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | МУЗ "Детская гор. поликлиника № 9" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | МУЗ "Детская гор. клинич. больница № 7" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | МУЗ "Детская гор. поликлиника №3", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | МУЗ "Родильный дом № 1", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | МУЗ "Родильный дом № 2", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1", г.Барнаула | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3", г.Барнаула | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | МУЗ "Белокурихинская центральная Гор. больница" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| № п.п. | Наименование ЛПУ | Состояние на начало 2011г. | Прогноз на конец 2012г. |
|  |  | Вид подключения | Вид подключения |
|  |  | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно |
| 43 | ГУЗ "Консультативно-диагностический центр, г.Бийск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | ГУЗ "Онкологический диспансер, г.Бийск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | ГУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, г.Бийск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | КГУЗ "Детская туберкулезная больница, г.Бийск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | КГУЗ "Кожно-венерологич.диспансер, г.Бийск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | КГУЗ "Наркологический диспансер, г.Бийск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | КГУЗ "Противотуберкулезный диспансер г.Бийск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | КГУЗ "Психиатрическая больница, г. Бийск " | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | МУЗ "Бийская Гор. больница №3" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | МУЗ «Бийская стомат.поликлиника» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | МУЗ "Гор. больница №4" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | МУЗ "Гор. больница №5" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | МУЗ "Гор. больница № 2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | МУЗ "Гор. детская болница" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | МУЗ "Гродская поликлиника №6" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | МУЗ "Детская гор. поликлиника № 2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | МУЗ "Первая гор. больница" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | МУЗ "Центральная гор. больница" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | ГУЗ "Наркологический диспансер г. Заринск" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | МУЗ "Заринская центральная гор. больница" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | МУЗ "Гор. больница" Городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| № п.п. | Наименование ЛПУ | Состояние на начало 2011г. | Прогноз на конец 2012г. |
|  |  | Вид подключения | Вид подключения |
|  |  | dialup модем | xDSL-модем | радио Ethernet | оптоволокно | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно |
| 64 | МУЗ "ЦРБ" муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | МУЗ г.Новоалтайска "Новоалтайская гор. больница имени Л.Я. Литвиненко" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | ГУЗ Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, г.Рубцовск | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | ГУЗ "Клинико-диагностический центр г.Рубцовска" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер г.Рубцовска" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | ГУЗ "Наркологический диспансер г.Рубцовска" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | ГУЗ "Онкологический диспансер г. Рубцовска" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер г. Рубцовск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | ГУЗ "Психиатрическая больница г.Рубцовска" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | МУЗ "Детская Гор. поликлиника,г.Рубцовск" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 74 | МУЗ "Гор. больница №1,г.Рубцовск" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | МУЗ "Гор. больница №2, г.Рубцовск" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | МУЗ "Гор. больница №3,г.Рубцовск" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | МУЗ "Детская Гор. больница,г.Рубцовск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника,г.Рубцовск" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | МУЗ "Стомат.поликлиника,г.Рубцовск" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 80 | МУЗ "Славгородская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | ГУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации Озеро Яровое" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | ГУЗ "Краевая клиническая больница" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| № п.п. | Наименование ЛПУ | Состояние на начало 2011г. | Прогноз на конец 2012г. |
|  |  | Вид подключения | Вид подключения |
|  |  | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно |
| 83 | ГУЗ "Краевая детская стомат. поликлиника" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | ГУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница №1" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | ГУЗ Алтайская краевая психиатрическая больница №3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | ГУЗ "Алтайский краевой врачебно-физкультурный диспансер" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |
| 87 | ГУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | ГУЗ Алтайская краевая психиатрическая больница №2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | ГУЗ Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболнваниями | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | ГУЗ Алтайский краевой наркологический диспансер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер, г.Славгород" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | ГУЗ "Краевая стоматологическая поликлиника" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | ГУЗ "Краевая офтальмологическая больница" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | ГУЗ "Краевой госпиталь для ветеранов войн" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | ГУЗ " Николаевская туберкулезная больница Поспелихинского района" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер г.Славгород" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер р.п.Благовещенка" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | ГУЗ "Туберкулезная больница, Шелаболиха" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| № п.п. | Наименование ЛПУ | Состояние на начало 2011г. | Прогноз на конец 2012г. |
|  |  | Вид подключения | Вид подключения |
|  |  | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно |
| 100 | КГУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | КГУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | КГУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К." | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | КГУЗ "Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | КГУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | КГУЗ "Детская туберкулезная больница" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | КГУЗ "Диагностический центр Алтайского края" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | КГУЗ "Кожно-венерологический диспансер, г. Барнаул" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | КГУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 109 | КГУЗ "Краевая туберкулезная больница №1" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | МУЗ "Алтайская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 111 | МУЗ "Баевская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | МУЗ "Бийская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 113 | МУЗ "Благовещенская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | МУЗ "Бурлинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | МУЗ Быстроистокская "ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | МУЗ "Волчихинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | МУЗ "Егорьевская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | МУЗ "ЦРБ Ельцовского района" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 118 | МУЗ "ЦРБ Завьялово" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | МУЗ "Залесовская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | МУЗ "Заринская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| № п.п. | Наименование ЛПУ | Состояние на начало 2011г. | Прогноз на конец 2012г. |
|  |  | Вид подключения | Вид подключения |
|  |  | dialup модем | xDSL-модем | радио Ethernet | оптоволокно | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно |
| 121 | МУЗ "ЦРБ г.Змеиногорска" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | МУЗ Зональная ЦРБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 123 | МУЗ "Калманская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | МУЗ "Ключевская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | МУЗ "Косихинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | МУЗ "Красногорская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | МУЗ "Краснощековская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | МУЗ "Крутихинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | МУЗ Кулундинская ЦРБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | МУЗ "Курьинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | МУЗ "Кытмановская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | МУЗ "ЦРБ Локтевского района" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | МУЗ ''Мамонтовская ЦРБ'' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | ММУ Медицинская санитарная часть р.Малиновое Озеро Алтайского края | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | МУЗ Михайловская ЦРБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | МУЗ "ЦРБ Немецкого национального района" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | МУЗ "Новичихинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | МУЗ "Павловская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | МУЗ"Панкрушихинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | МУЗ "Первомайская ЦРБ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 141 | МУЗ "Петропавловская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | МУЗ "Поспелихинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | МУЗ "Ребрихинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | МУЗ Родинская ЦРБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | МУЗ "Романовская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | МУЗ "Рубцовская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | МУЗ "Смоленская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| № п.п. | Наименование ЛПУ | Состояние на начало 2011г. | Прогноз на конец 2012г. |
|  |  | Вид подключения | Вид подключения |
|  |  | dialup модем | xDSL-модем | радио Ethernet | оптоволокно | dialup модем | xDSL модем | радио Ethernet | оптоволокно |
| 148 | МУЗ Советская ЦРБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 149 | МУЗ "Солонешенская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | МУЗ ЦРБ Солтонского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | МУЗ "ЦРБ Суетского района" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | МУЗ "Табунская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | МУЗ"Тальменская ЦРБ " | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | МУЗ" Тогульская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | МУЗ Топчихинская ЦРБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | МУЗ Староалейская ЦРБ Третьяковского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | МУЗ "Троицкая ЦРБ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 158 | МУЗ "Тюменцевская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | МУЗ "Угловская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | МУЗ Усть-Калманская ЦРБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 161 | МУЗ Усть-Пристанская ЦРБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | МУЗ"Хабарская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | МУЗ Целинная ЦРБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | МУЗ Чарышская ЦРБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | МУЗ "Шелаболихинская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | МУЗ " Шипуновская ЦРБ" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 22 | 142 | 10 | 17 | 0 | 165 | 8 | 23 |

| Таблица 4 |
| --- |
| Выполнение требований к информационно-технологическому обеспечению медицинских учреждений, работающих в системе ОМС, к концу 2012 года |
| № п.п. | Наименование производственного процесса, ЛПУ | Количество учреждений |
|  |  | Всего | Рекомендовано | Планируется |
| I. | Требования к информационно-технологическому обеспечению больниц, перинатальных центров (родильных домов, центров планирования семьи и репродукции) |  |  |  |
| 1.1 | Областные (краевые, республиканские, окружные) больницы и областной (краевой, республиканский, окружной) перинатальный центр (родильный дом, центра планирования семьи и репродукции) |  |  |  |
|  | На 80% рабочих мест профильных структурных подразделений ниже перечисленных ЛПУ: |  |  |  |
|  | КГУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края" |  |  |  |
|  | КГУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница" |  |  |  |
|  | будут автоматизированы следующие производственные процессы: |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность приемного отделения стационара | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.2 | Ведение электронных медицинских карт пациентов | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.4 | Учет временной нетрудоспособности | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.6 | Управление питанием пациентов в стационаре | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.7 | Управление аптечной деятельностью в стационаре | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.8 | Клинико-экспертная работа | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.10 | Дополнительное лекарственное обеспечение | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.11 | Инструментальная диагностика | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.12 | Лабораторная диагностика | 5 | 2 | 2 |
| 1.1.15 | Документооборот и делопроизводство | 5 | 2 | 2 |
|  | остальные производственные процессы: |  |  |  |
| 1.1.3 | Оказание скорой и неотложной медицинской помощи | 5 | 2 | 0 |
| 1.1.5 | Патологоанатомическая деятельность | 5 | 2 | 0 |
| 1.1.9 | Деятельность стоматологии | 5 | 2 | 0 |
| 1.1.13 | Деятельность в сфере трансфузиологии | 5 | 2 | 0 |
| 1.1.14 | Деятельность в области трансплантологии | 5 | 2 | 0 |
|  | в данной группе ЛПУ отсутствуют и, следовательно, не подлежат автоматизации. |  |  |  |
| 1.2 | Городские больницы, перинатальные центры (родильные дома, центры планирования семьи и репродукции) |  |  |  |
|  | На 80% рабочих мест профильных структурных подразделений ниже перечисленных ЛПУ: |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Белокурихинская центральная городская больница" |  |  |  |
| 2 | МУЗ "Бийская городская больница №3" |  |  |  |
| 3 | МУЗ "Городская больница №4" |  |  |  |
| 4 | МУЗ "Городская больница №5" |  |  |  |
| № п.п. | Наименование производственного процесса, ЛПУ | Количество учреждений |
|  |  | Всего | Рекомендовано | Планируется |
| 5 | МУЗ "Городская больница № 2" |  |  |  |
| 6 | МУЗ "Городская детская болница" |  |  |  |
| 7 | МУЗ "Первая городская больница" |  |  |  |
| 8 | МУЗ "Центральная городская больница" |  |  |  |
|  | будут автоматизированы следующие производственные процессы: |  |  |  |
| 1.2.1 | Ведение электронных медицинских карт пациентов | 31 | 6 (20%) | 8 (26%) |
| 1.2.2 | Учет временной нетрудоспособности | 31 | пилотные | 8 |
| 1.2.3 | Управление питанием пациентов в стационаре | 31 | пилотные | 8 |
| 1.2.4 | Управление аптечной деятельностью в стационаре | 31 | пилотные | 8 |
| 1.2.5 | Дополнительное лекарственное обеспечение | 31 | пилотные | 8 |
| 1.2.6 | Лабораторная диагностика | 31 | пилотные | 8 |
| 1.3 | Районные больницы |  |  |  |
|  | На 80% рабочих мест профильных структурных подразделений ниже перечисленных ЛПУ: |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Алтайская центральная районная больница" |  |  |  |
| 2 | МУЗ "Бийская центральная районная больница" |  |  |  |
| 3 | МУЗ Быстроистокская "Центральная районная больница" |  |  |  |
| 4 | МУЗ "Центральная районная больница Ельцовского района" |  |  |  |
| 5 | МУЗ Зональная центральная районная больница |  |  |  |
| 6 | МУЗ "Калманская центральная районная больница" |  |  |  |
| 7 | МУЗ "Красногорская центральная районная больница" |  |  |  |
| 8 | МУЗ "Петропавловская центральная районная больница" |  |  |  |
| 9 | МУЗ "Смоленская центральная районная больница" |  |  |  |
| 10 | МУЗ Советская центральная районная больница |  |  |  |
| 11 | МУЗ "Солонешенская центральная районная больница" |  |  |  |
| 12 | МУЗ Центральная районная больница Солтонского района |  |  |  |
| 13 | МУЗ Целинная Центральная районная больница |  |  |  |
|  | будут автоматизированы следующие производственные процессы: |  |  |  |
| 1.3.1 | Ведение электронных медицинских карт пациентов | 60 | 12 (20%) | 13 (22%) |
| 1.4 | Участковые больницы |  |  |  |
|  | Учреждения данного вида отсутствуют |  |  |  |
| II. | Требования к информационно-технологическому обеспечению специализированных больниц и диспансеров |  |  |  |
| 2.1 | Областные (краевые, республиканские, окружные) специализированные больницы и диспансеры |  |  |  |
|  | На 80% рабочих мест профильных структурных подразделений ниже перечисленных ЛПУ: |  |  |  |
| 1 | ГУЗ "Онкологический диспансер, г.Бийск" |  |  |  |
| 2 | КГУЗ "Кожно-венерологический диспансер, г.Бийск" |  |  |  |
| № п.п. | Наименование производственного процесса, ЛПУ | Количество учреждений |
|  |  | Всего | Рекомендовано | Планируется |
| 3 | ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер г. Рубцовска" |  |  |  |
| 4 | ГУЗ "Онкологический диспансер г. Рубцовска" |  |  |  |
|  | будут автоматизированы следующие производственные процессы: |  |  |  |
| 2.1.1 | Деятельность приемного отделения стационара | 11 | 4 | 4 |
| 2.1.2 | Ведение электронных медицинских карт пациентов | 11 | 4 | 4 |
| 2.1.4 | Учет временной нетрудоспособности | 11 | 4 | 4 |
| 2.1.6 | Управление питанием пациентов в стационаре | 11 | 4 | 4 |
| 2.1.7 | Управление аптечной деятельностью в стационаре | 11 | 4 | 4 |
| 2.1.8 | Клинико-экспертная работа | 11 | пилотные | 4 |
| 2.1.10 | Дополнительное лекарственное обеспечение | 11 | 4 | 4 |
| 2.1.11 | Инструментальная диагностика | 11 | пилотные | 4 |
| 2.1.12 | Лабораторная диагностика | 11 | 4 | 4 |
|  | остальные призводственные процессы: |  |  |  |
| 2.1.3 | Оказание скорой и неотложной медицинской помощи | 11 | пилотные | 0 |
| 2.1.5 | Патологоанатомическая деятельность | 11 | пилотные | 0 |
| 2.1.9 | Деятельность стоматологии | 11 | пилотные | 0 |
| 2.1.13 | Деятельность в сфере трансфузиологии | 11 | пилотные | 4 |
| 2.1.14 | Деятельность в области трансплантологии | 11 | пилотные | 0 |
|  | в данной группе ЛПУ отсутствуют и, следовательно, не подлежат автоматизации. |  |  |  |
| 2.2 | Городские специализированные больницы и диспансеры |  |  |  |
|  | Учреждения данного вида отсутствуют |  |  |  |
| 2.3 | Районные специализированные больницы и диспансеры |  |  |  |
|  | Учреждения данного вида отсутствуют |  |  |  |
| III. | Требования к информационно-технологическому обеспечению амбулаторно-поликлинических учреждений и женских консультаций |  |  |  |
| 3.1 | Областные (краевые, республиканские, окружные) поликлиники и женские консультации |  |  |  |
|  | Учреждения данного вида отсутствуют |  |  |  |
| 3.2 | Городские поликлиники и женские консультации |  |  |  |
|  | На 80% рабочих мест профильных структурных подразделений ниже перечисленных ЛПУ: |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Детская городская поликлиника № 2" |  |  |  |
| 2 | МУЗ "Городская поликлиника №1" |  |  |  |
| 3 | МУЗ "Городская поликлиника № 2" |  |  |  |
| 4 | МУЗ "Городская поликлиника № 3" |  |  |  |
| 5 | МУЗ "Городская поликлиника № 7" |  |  |  |
| 6 | МУЗ "Городская поликлиника № 9" |  |  |  |
|  | будут автоматизированы следующие производственные процессы: |  |  |  |
| 3.2.1 | Деятельность приемного отделения стационара | 29 | пилотные | 6 |
| 3.2.2 | Ведение электронных медицинских карт пациентов | 29 | 6 (20%) | 7 (21%) |
| № п.п. | Наименование производственного процесса, ЛПУ | Количество учреждений |
|  |  | Всего | Рекомендовано | Планируется |
| 3.2.3 | Учет временной нетрудоспособности | 29 | пилотные | 6 |
| 3.2.4 | Управление аптечной деятельностью в стационаре | 29 | пилотные | 6 |
| 3.2.5 | Дополнительное лекарственное обеспечение | 29 | пилотные | 6 |
| 3.2.6 | Лабораторная диагностика | 29 | пилотные | 6 |
|  | остальные призводственные процессы: |  |  |  |
|  | в данной группе ЛПУ отсутствуют и, следовательно, не подлежат автоматизации. |  |  |  |
| 3.3 | Районные амбулаторно-поликлинические учреждения и женские консультации |  |  |  |
|  | Учреждения данного вида, работающие в системе ОМС, отсутствуют. |  |  |  |
| IV. | Требования к информационно-технологическому обеспечению станций скорой медицинской помощи |  |  |  |
|  | Учреждения данного вида, работающие в системе ОМС, отсутствуют. |  |  |  |
| V. | Требования к информационно-технологическому обеспечению санаторно-курортных учреждений |  |  |  |
|  | Учреждения данного вида, работающие в системе ОМС, отсутствуют. |  |  |  |
| VI. | Требования к информационно-технологическому обеспечению аптечных учреждений |  |  |  |
|  | Учреждения данного вида, работающие в системе ОМС, отсутствуют. |  |  |  |

| Приложение 1 |
| --- |
| Расчет затрат на создание ЛВС в медицинских учреждениях |
|  | Цена (тыс.руб.) | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | в т.ч. |
|  |  |  |  | ФФОМС | региональный бюджет |
| Рабочие места СКС | 10,20 | 10 833 | 110 491,20 | 108 939,80 | 1 551,40 |
| Портов коммутаторов | 0,46 | 17 112 | 7 909,60 | 7 828,50 | 81,10 |
| ИТОГО |  |  | 118 400,80 | 116 768,30 | 1 632,50 |

Спецификации используемого в ЛВС активного сетевого оборудования

Требования к коммутатору

| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 с поддержкой стандарта IEEE802.3af (15.4 watts Class 3 PoE ) | 48, 24 или 12 |
| --- | --- |
| Количество поддерживаемых мас адресов | Не менее 8 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков контроля доступа) | Не менее 1 000 |
| Коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI | Соответствие |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4 | Соответствие |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

| Приложение 2 |
| --- |
| Расчет затрат на развитие КСПД |
| (цены на оборудование включают стоимость работ по монтажу и настройке) |
|  | Цена на 1 ЛПУ (тыс.руб.) | Количество ЛПУ, сегментов сети (зданий) | Стоимость (тыс.руб.) | в т.ч. |
|  |  |  |  | ФФОМС | региональный бюджет |
| Программно-технические средства подключения к КСПД | 173,3 | 147 | 25 478,29 | 25 006,63 | 471,67 |
| СЗИ каналов связи | 195,0 | 147 | 28 667,53 | 27 823,92 | 843,61 |
| Оборудование центрального узла КСПД | 4 271,2 | 1 | 4 271,24 | 4 271,24 | 0,00 |
| Работы по созданию "последней мили" | 90,00 | 163 | 14 640,00 | 14 190,00 | 450,00 |
| ИТОГО на развитие КСПД |  |  | 73 057,06 | 71 291,79 | 1 765,28 |

Спецификация аппаратно-программных средств, используемых для подключения сегмента ЛВС к КСПД

Требования к WAN-маршрутизатору для ЛПУ

| Тип – аппаратный межсетевой экран | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Модульная конструкция, количество слотов под интерфейсные модули | Не менее 4 |
| Количество портов Ethernet 10/100/1000 | Не менее 16 |
| Поддержка не менее трех WAN модулей - E1, Serial, ADSL, G.SHDSL, SFP | Соответствие |
| Поддержка инкапсуляций MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), HDLC | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта | не ниже – 120 тысяч пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 1 Гбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 4 000 |
| Количество одновременных сессий | Не ниже 5 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 200 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 20 |
| Количество политик безопаности | Не менее 4000 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 500 | Соответствие |
| Поддержка DHCP сервера | Соответствие |
| Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу | Соответствие |
| Поддержка NAT-PT для IPv6 | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети) | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Поддержка MPLS: L2VPN (VPLS), L3 VPN | Соответствие |
| Наличие консольного порта | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

Требования к WAN-маршрутизатору для ЦОД

| Тип – аппаратный межсетевой экран; | Соответствие |
| --- | --- |
| Модульная конструкция, количество слотов под интерфейсные модули | Не менее 6 |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка WAN модулей - E1 | Соответствие |
| Поддержка инкапсуляций MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), HDLC | Соответствие |
| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000; | Не менее 28 |
| Возможность по увеличению количества портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 до 50 | Соответствие |
| Возможность установки модулей 10GbE SFP+ / 10G Base-T | Соответствие |
| Возможность установки не менее 6 оптических портов Gigabit Ethernet | Соответствие |
| Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта; | не ниже – 900 тыс. пакетов в секунду |
| Производительность маршрутизатора в режиме Межсетевого Экранирования | не менее 7 Гбит/с |
| Количество сессий в секунду | Не менее 30 000 |
| Количество одновременных сессий; | Не ниже 512 000 |
| Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения; | Соответствие |
| Производительность IPS | Не ниже 900 Мбит/с |
| Поддержка функциональности «Виртуальных Маршрутизаторов» | Соответствие |
| Поддержка протокольных сигнатур | Соответствие |
| Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Соответствие |
| Маркировка DSCP | Соответствие |
| IDP логирование | Соответствие |
| Мониторинг и отладка IDP | Соответствие |
| Создание собственных сигнатур | Соответствие |
| Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 6000 | Соответствие |
| Частота обновлений сигнатур на ежедневной основе | Соответствие |
| Поддержка организации ДМЗ зон | Не менее 100 |
| Количество политик безопаности | Не менее 6 000 |
| Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT | Соответствие |
| Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 4000 | Соответствие |
| Межсетевой экран должен осуществляет контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу; | Соответствие |
| Поддержка двойного стека протоколов IPv4/IPv6 на межсетевом экране, NAT-PT | Соответствие |
| Поддержка IPv6 при организации отказоустойчивого кластера по типу Активный/Активный | Соответствие |
| Поддержка протоколов ICMPv6, OSPFv3, RIPng, DHCPv6 | Соответствие |
| Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети); | Соответствие |
| Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное – активное; | Соответствие |
| Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного; | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания с балансировкой нагрузки; | Соответствие |
| Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2), PIM | Соответствие |
| Поддержка стандартов IEEE802.1p, DSCP | Соответствие |
| Поддержка MPLS: L2VPN (VPLS), L3 VPN, LDP, RSVP | Соответствие |
| Наличие консольного порта; и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19". | Соответствие |

Требования к коммутатору Top of Rack (TOR) для ЦОД

| Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | Не менее 24 или 48 |
| --- | --- |
| Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4 | Соответствие |
| Наличие выделенного порта управления тип Ethernet | Соответствие |
| Поддержка резервных источников питания, с балансировкой нагрузки и «горячей заменой» | Соответствие |
| Поддержка резервных вентиляторов охлаждения – горячей замены | Соответствие |
| Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 16 000 |
| Количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) | Не менее 6 000 |
| Количество одновременно поддерживаемых VLAN | Не менее 1000 |
| Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad | Соответствие |
| Реализация протоколов RIP v1/v2, OSPF, HSRP или VRRP, RADIUS или TACACS | Соответствие |
| Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса | Соответствие |
| Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes | Соответствие |
| Количество оптических портов 10 Gigabit Ethernet c параметрами 850нм для передачи до 300м используя мультимодовое волокно (MMF) | Не менее 2-х |
| Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов | Соответствие |
| Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI | Соответствие |
| Количество IPv4 Unicast маршрутов | Не менее 16 000 |
| Количество IPv6 Unicast маршрутов | Не менее 2 000 |
| Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт | Соответствие |
| Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 | Соответствие |
| Модульная операционная система | Соответствие |
| Поддержка отказоустойчивой технологии стекирования коммутаторов, поддержка до 10 коммутаторов в одном стеке, производительность шины стекирования не менее 120 Гбит/с | Соответствие |
| Производительность коммутатора | Не менее 88 Гбит/с для 24 портовой модели Не менее 88 Гбит/с для 48 портовой модели |
| Производительность системы в млн. пакетов в секунду | Не менее 65 для 24 портовой модели Не менее 101 для 48 портовой модели |
| Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления | Соответствие |
| Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО | Соответствие |
| Дизайн для установки в шкаф 19" | Соответствие |

| Приложение 3 |
| --- |
| Расчет затрат на оснащение медицинских учреждений вычислительной техникой и общесистемным программным обеспечением |
|  | Цена (тыс.руб.) | Кол-во | Стоимость (тыс.руб.) | в т.ч. |
|  |  |  |  | ФФОМС | региональный бюджет |
| Персональный компьютер (ПК) | 25,76 | 449 | 11 564,44 | 10 972,06 | 592,39 |
| Тонкий клиент (ТК) | 18,29 | 1 435 | 26 241,85 | 26 241,84 | 0,00 |
| Программа антивирусной защиты (приобретается для всех ПК во всех ЛПУ) | 0,30 | 5 555 | 1 666,50 | 1 616,40 | 50,10 |
| Средства защиты информации (СЗИ) для ПК (в пилотные ЛПУ Бийского МГО приобретается для всех ПК, в остальных ЛПУ – для ПК в регистратуре и отделе статистики) | 10,95 | 1 375 | 15 057,63 | 14 597,68 | 459,94 |
| СЗИ сетевые (устанавливаются на сервере в ЛПУ) |  |  |  |  |  |
| - Программно-аппаратный комплекс СЗИ на 1 сервер | 8,55 | 147 | 1 256,85 | 1 214,10 | 42,75 |
| - Диск с сетевой программой СЗИ | 0,29 | 147 | 42,63 | 41,18 | 1,45 |
| - Право на использование Средства защиты информации. Сервер безопасности класса B (до 249 серверов/рабочих станций) | 84,96 | 6 | 509,76 | 509,76 | 0,00 |
| - Право на использование Средства защиты информации. Сервер безопасности класса C (до 49 серверов/рабочих станций) | 33,79 | 142 | 4 798,46 | 4 595,71 | 202,75 |
| - Установка и настройка СЗИ | 3,00 | 147 | 441,00 | 426,00 | 15,00 |
| Принтер персональный (A4 1200x600dpi 18ppm 8Mb 150MHz USB) | 2,45 | 516 | 1 264,20 | 1 264,20 | 0,00 |
| МФУ (Принтер, Копир, Сканер, Факс: A4 600x600dpi 28ppm 96(320)Mb ADF Duplex LAN USB2.0) | 14,85 | 302 | 4 484,70 | 4 484,70 | 0,00 |
| Сервер типа 1 | 3 980,72 | 1 | 3 980,72 | 3 980,72 | 0,00 |
| Сервер типа 2 | 321,05 | 1 | 321,05 | 321,05 | 0,00 |
| Сервер типа 3 | 160,07 | 86 | 13 766,36 | 13 766,36 | 0,00 |
| Сервер типа 4 | 112,94 | 59 | 6 663,28 | 6 098,60 | 564,69 |
| ИТОГО |  |  | 92 059,43 | 90 130,36 | 1 929,07 |
| Спецификация технических средств персонального компьютера |
| Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Системный блок с составе: процессор (3.06 GHz), 2GB, 320GB, DVD±RW | 10 990 | 1 | 10 990 |
| Монитор LCD 21.5" [LED, 1920x1080, 1000:1, 5 мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub] | 5 990 | 1 | 5 990 |
| Источник бесперебойного питания 500 вт | 1 550 | 1 | 1 550 |
| Колонки [6 Вт] | 370 | 1 | 370 |
| Веб-камера USB со встроенным микрофоном | 649 | 1 | 649 |
| Операционная система с правом обновления до новых версий | 6 207 | 1 | 6207 |
| ИТОГО | 25 756 |
| Спецификация технических средств тонкого клиента |
| Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Системный блок тонкого клиента (бездисковая станция) с установленной операционной системой | 10 747 | 1 | 10 747 |
| Монитор LCD 21.5" [LED, 1920x1080, 1000:1, 5 мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub] | 5 990 | 1 | 5 990 |
| Источник бесперебойного питания 500 вт | 1 550 | 1 | 1 550 |
| ИТОГО | 18 287 |
| Спецификация СЗИ для 1 АРМ |
| Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Право на использование Средства защиты информации. "Клиент" (сетевой режим). | 3 072 | 1 | 3 072 |
| Аппаратные средства СЗИ | 4879 | 1 | 4879 |
| Установка и настройка СЗИ | 3 000 | 1 | 3 000 |
| ИТОГО | 10 951 |
| Спецификация сервера для ЛПУ типа 1 (более 300 АРМ) |
| Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Блейд-система в составе: |  | 1 | 3 980 715 |
| Шасси - 1шт., сервер (процессор -2 шт., RAM - 96Gb, HDD 146Gb - 2шт.) - 3шт., HBA-адаптер - 6шт., блок питания - 2шт., вентилятор охлаждения - 3шт., модуль управления - 1шт., SFP-модуль - 7шт., оптический 24-портовый коммутатор - 1шт, модуль обеспечения и распределения сетевой нагрузки - 1шт. Стоимость блейд-системы включает в себя трехлетнюю гарантию на оборудование, а также инсталляцию и настройку оборудования |  |  |  |
| ИТОГО | 3 980 715 |
| Спецификация сервера для ЛПУ типа 2 (от 151 до 300 АРМ) |
| Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Сервер в составе 2 ЦПУ по 4 ядра с частотой не менее 2,13GHz, не менее 8Mb кэш памяти, совместимый с технологией VT-x, шина с частотой не менее 4,8 GT/s, тепловыделение не более 80 вт., поддержка 64-bit инструкций, поддержка аппаратного шифрования AES, не менее 12 Gb RAM DDR-3 (регистровая) с частотой не менее 1333MHz (6 модулей памяти по 2Gb), RAID-контроллер 2 жесткий диска ёмкостью не менее 147Gb SAS 15000 rpms, сетевая карта с 2 портами по 1Gb, система удалённого управления сервером (IPMI+ или аналогичная), блок питания мощностью не менее 650вт, предустановленная операционная система | 127 681 | 1 | 127 281 |
| Система хранения данных 6 жестких дисков не менее 2Tb каждый, аппаратная поддержка RAID 0/1/0+1/5 | 161 367 | 1 | 161 367 |
| Источник бесперебойного питания 1000VA/670W, 230V | 12 400 | 1 | 12 400 |
| Доставка, установка, настройка, подключение | 32 000 | 1 | 20 000 |
| ИТОГО | 321 048 |
| Спецификация сервера для ЛПУ типа 3 (от 51 до 150 АРМ) |
| Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Сервер в составе: 2 ЦПУ по 4 ядра с частотой не менее 2,13GHz, не менее 8Mb кэш памяти, совместимый с технологией VT-x, шина с частотой не менее 4,8 GT/s, тепловыделение не более 80 вт., поддержка 64-bit инструкций, поддержка аппаратного шифрования AES, не менее 12 Gb RAM DDR-3 (регистровая) с частотой не менее 1333MHz (6 модулей памяти по 2Gb), RAID-контроллер с аппаратной поддержкой RAID 0/1/0+1/5, 5 жестких диска ёмкостью не менее 1Tb SAS 7000 rpms, сетевая карта с 2 портами по 1Gb, система удалённого управления сервером (IPMI+ или аналогичная), блок питания мощностью не менее 700вт.предустановленая операционная система | 130 674 | 1 | 130 674 |
| Источник бесперебойного питания 1000VA/670W, 230V | 12 400 | 1 | 12 400 |
| Доставка, установка, настройка, подключение | 17 000 | 1 | 17 000 |
| ИТОГО | 160 074 |
| Спецификация сервера для ЛПУ типа 4 (от 20 до 50 АРМ) |
| Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Сервер в составе: 1 ЦПУ по 4 ядра с частотой не менее 2,5GHz, одновременное выполнение не менее 8 потоков, не менее 8Mb кэш памяти, совместимый с технологией VT-x, тепловыделение не более 95 вт., поддержка 64-bit инструкций, не менее 12 Gb RAM DDR-3 (регистровая) с частотой не менее 1333MHz (6 модулей памяти по 2Gb), RAID-контроллер с аппаратной поддержкой RAID 0/1/0+1/5, 3 жесткий диска ёмкостью не менее 1Tb SAS 7000 rpms, сетевая карта с 2 портами по 1Gb система удалённого управления сервером (IPMI+ или аналогичная), блок питания мощностью не менее 700вт, предустановленная операционная система | 95 537 | 1 | 95 537 |
| Источник бесперебойного питания 1000VA/670W, 230V | 12 400 | 1 | 12 400 |
| Доставка, установка, настройка, подключение | 5 000 | 1 | 5 000 |
| ИТОГО | 112 937 |

| Приложение 4 |
| --- |
| Расчет затрат на внедрение системы телемедицинских консультаций |
|  | Цена (тыс. руб.) | Кол-во | Стоимость (тыс.руб.) | в т.ч. |
|  |  |  |  | ФФОМС | региональ ный бюджет |
| Сервер системы видеоконференцсвязи | 279,00 | 1 | 279,00 | 279,00 | 0,00 |
| Клиентская программа системы видеоконференцсвязи | 1,95 | 441 | 859,07 | 829,85 | 29,22 |
| Телемедицинская станция автоматизированного мониторинга беременных | 100,00 | 60 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| ИТОГО |  |  | 7 138,07 | 1 108,85 | 6 029,22 |

| Спецификация телемедицинской станции автоматизированного мониторинга беременных |
| --- |
| Наименование | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Моноблок в составе монитор 23", процессор/4Gb/640Gb/GT240M/ DVD RW/Wi-fi/BT/CR/Cam | 37 066 | 1 | 37 066 |
| Пакет офисных программ | 7 742 | 1 | 7 742 |
| Программа антивирусной защиты | 300 | 1 | 300 |
| МФУ (Принтер, Копир, Сканер, Факс: A4 600x600dpi 28ppm 96(320)Mb ADF Duplex LAN USB2.0) | 14 850 | 1 | 14 850 |
| Источник бесперебойного питания 500 вт | 1 550 | 1 | 1 550 |
| Программное обеспечение системы мониторинга беременных | 38 492 | 1 | 38 492 |
| ИТОГО | 100 000 |

| Приложение 5 |
| --- |
| Расчет затрат на внедрение медицинских информационных систем |
|  | Цена (тыс.руб.) | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | в т.ч. |
|  |  |  |  | ФФОМС | региональный бюджет |
| Информационный киоск для записи на прием к врачу | 62,44 | 136 | 8 492,00 | 8 492,00 | 0,00 |
| Устройство для считывания штрих кода и считывания универсальных электронных карт (электронных полисов) | 12,00 | 142 | 1 704,00 | 1 704,00 | 0,00 |
| Сканер линейного и двумерного (2d) штрихкода (для считывания штрих кодов с бумажных полисов) | 5,00 | 142 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| Внедрение системы электронной записи на прием к (электронная регистратура) | 5 320,00 | 1 | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 |
| Внедрение МИС (для всех ЛПУ с неограниченным количеством пользователей) | 13 420,48 | 1 | 13 420,48 | 12 564,47 | 856,02 |
| Внедрение ЦАМИ (центральный архив медицинских изображений) |  |  |  |  |  |
| - серверная программа для всего региона | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| - внедрение в 1 ЛПУ для неограниченного количества пользователей | 99,00 | 6 | 594,00 | 0,00 | 594,00 |
| - работа по подключению 1 единицы оборудования для неограниченного количества пользователей | 40,00 | 62 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 |
| Внедрение программы "Пищеблок" на 1 ЛПУ для неограниченного количества пользователей | 15,00 | 14 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| Внедрение программы "Аптека" на 1 ЛПУ для неограниченного количества пользователей | 200,00 | 19 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 40 230,48 | 32 800,47 | 7 430,02 |